Procedura weryfikacji, czy roboty, usługi i/lub dostawy, za które jest dokonywana płatność zostały rzeczywiście wykonane zgodnie z zawartą umową dla projektu:

„Rozbudowa Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu

– utworzenie Centrum Optyki Kwantowej

– zastosowania w naukach przyrodniczych i biomedycznych”

- Procedura weryfikacji, czy roboty, usługi i/lub dostawy zostały rzeczywiście wykonane zgodnie z zawartą umową obejmuje zasady zapewniające prawidłowe wydatkowanie środków w ramach projektu związanych z ww. zakresem.

- Procedura dotyczy wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni biorących udział 
w wyborze wykonawcy w drodze udzielenia zamówienia publicznego, zgodnie 
z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. m.in. Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Działu Inwestycji, Działu Aparatury Naukowej, Działu Zaopatrzenia i Transportu.

- Realizacja umowy zawartej z wykonawcą nadzorowana jest przez jednostkę organizacyjną Uczelni odpowiedzialną, zgodnie ze swoim zakresem zadań, za prowadzenie postępowania 
o udzielnie zamówienia publicznego na danego rodzaju roboty, usługi i/ lub dostawy (Dział Inwestycji - roboty budowlane, Dział Aparatury Naukowej - aparatura naukowa, Dział Zaopatrzenia i Transportu - wyposażenie, itd.) oraz przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, który jest bezpośrednim odbiorcą wykonanych robót, usług i/ lub dostaw.

- Jednostki organizacyjne Uczelni wskazane w pkt. 3 dokonują bieżącej kontroli realizacji umowy, weryfikując, czy dostarczone materiały i usługi odpowiadają wymaganiom określonym w treści umowy, zamówieniu/zleceniu/zgłoszeniu, zwracają szczególną uwagę na ilość, jakość, terminowość, warunki finansowe i warunki dostawy.

- Dokumentem potwierdzającym prawidłowe i zgodne z umową wykonanie przez wykonawcę prac, tj. robót, usług i/ lub dostaw jest Protokół Odbioru sporządzony przez jednostki organizacyjne Uczelni wskazane w pkt. 3 i zatwierdzony przez osoby upoważnione.

- W przypadku niespełnienia przez wykonawcę wymagań określonych w umowie, zamówieniu/zleceniu/zgłoszeniu, jednostka organizacyjna Uczelni, wskazana w pkt. 3, odpowiedzialna za nadzór nad realizacją umowy kontaktuje się z wykonawcą w celu wyjaśnienia rozbieżności oraz uzgodnienia dalszego trybu postępowania.

- W przypadku niezgodności, która nie można być usunięta niezwłocznie, jednostka organizacyjna Uczelni, wskazana w pkt. 3,  odpowiedzialna za realizację umowy wstrzymuje przyjęcie dostaw, przerywa odbiór robót i faktur do czasu zrealizowania przez wykonawcę dostaw lub wykonania usług zgodnie z umową, zamówieniem/zleceniem/zgłoszeniem. Fakt ten odnotowany zostaje w Protokole Odbioru.

- W przypadku robót budowlanych odbioru częściowego lub końcowego dokonują Inspektorzy odpowiednich branż zatrudnieni w Dziale Inwestycji, którzy weryfikują zgodność jakości i zakresu wykonanych prac z zapisami umowy. Odbiory częściowe polegają na ocenie ilości i jakości robót, które stanowią zakończony element całego zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót. Natomiast odbiór końcowy polega na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w zakres zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe. Każdorazowy odbiór robót budowlanych zostaje potwierdzony Protokołem Odbioru.

- Każdy dokument finansowy związany z realizacją umowy na roboty, usługi i/lub dostawy zostaje opisany i zatwierdzony przez koordynatora projektu, a w przypadku jego nieobecności przez inną upoważnioną osobę.

- Koordynator projektu stwierdza celowość, poprawność merytoryczną i zgodność z zawartą umową poniesionego wydatku dokonując opisu dokumentu finansowego.

- Dokument finansowy odpowiednio opisany oraz zatwierdzony pod względem merytorycznym koordynator projektu przekazuje do Biura Zarządzania Funduszami Strukturalnymi.

- Biuro Zarządzania Funduszami Strukturalnymi potwierdza kwalifikowalność wydatku zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ” oraz zgodność wydatku z wnioskiem o dofinansowanie projektu dokonując opisu dokumentu finansowego.

- W przypadku stwierdzenia uwag, co do kompletności, rzetelności i jasności dokumentów w zakresie rozliczenia projektu, dokument zostaje zwrócony koordynatorowi projektu w celu uzupełnienia braków i dokonania stosownych zmian. Po jego ponownym otrzymaniu Biuro Zarządzania Funduszami Strukturalnymi wykonuje czynności, o których mowa powyżej.

- Dokument finansowy poświadczający poniesienie wydatku kwalifikowalnego w ramach projektu, Biuro Zarządzania Funduszami Strukturalnymi przekazuje do Działu Finansowego.

- Wyznaczony dla obsługi danego projektu pracownik Działu Finansowego sprawdza dokument pod względem formalno-rachunkowym oraz sporządza dekretację księgową, a następnie przekazuje do ostatecznego zatwierdzenia przez kwestora (lub osobę działającą w jego imieniu) oraz przez kanclerza (lub osobę działającą w jego imieniu).

- Na podstawie prawidłowo zatwierdzonego dokumentu finansowego Dział Finansowy realizuje płatność.

Zatwierdzam

Prof. dr hab. Andrzej Radzimiński

REKTOR UMK w Toruniu